INFORME EJECUTIVO

Preparación para puesta en marcha general y salida a producción

Plataforma corporativa de visitas y auditorías

Dirigido a: Gerencia de Auditoría

Fecha de evaluación: 3 de julio de 2026

Estado evaluado: Entorno preview / preparación productiva

Clasificación: Confidencial - Uso interno

Alcance: Aplicación Expo, GitHub, EAS y Supabase

DECISIÓN RECOMENDADA Autorizar continuidad del piloto controlado y condicionar la salida productiva general al cierre de los riesgos P0/P1 de seguridad y continuidad detallados en este informe.

# 1. Resumen ejecutivo

La solución presenta una base funcional y de gobierno tecnológico favorable para digitalizar las visitas de auditoría: controla roles y regiones, protege las tablas mediante Row Level Security (RLS), registra evidencia y firmas, automatiza validaciones y despliegues, y mantiene la rama principal protegida mediante Pull Requests obligatorios. Las verificaciones técnicas actuales reportan TypeScript sin errores, Expo Doctor 21/21 y ejecuciones recientes exitosas en GitHub Actions.

No obstante, la evaluación identificó exposiciones que deben resolverse antes de una salida general: una Edge Function privilegiada sin validación explícita del solicitante, un repositorio público de evidencias con permiso amplio de listado, una función SECURITY DEFINER expuesta, protección contra contraseñas filtradas desactivada y ausencia de evidencia formal de recuperación ante desastres.

| Dimensión | Situación actual | Criterio ejecutivo |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Operativa en preview; flujo de visita, checklist, cierre y administración. | Favorable |
| Seguridad de datos | RLS activo en 15 tablas; cinco advertencias de seguridad pendientes. | Condicionada |
| Gobierno de cambios | main protegida, PR obligatorio, validación y despliegues automatizados. | Favorable |
| Continuidad | Sin evidencia documentada de prueba de restauración, RTO/RPO o plan de contingencia. | Pendiente |
| Producción | Actualmente en preview; OTA Android y web automatizadas para cambios compatibles. | No liberar aún de forma general |

# 2. Alcance y metodología

La evaluación cubrió controles técnicos y operativos observables al 3 de julio de 2026. No constituye una prueba de penetración, auditoría legal ni certificación de cumplimiento.

Código y arquitectura: rutas Expo, lógica de roles, almacenamiento local, Edge Functions y migraciones.

Base de datos: tablas públicas, estado RLS, historial de migraciones y asesores de seguridad de Supabase.

Gestión de cambios: protección de main, Pull Requests, validaciones, OTA preview, web y funciones.

Dependencias: compatibilidad Expo SDK 56 y resumen de vulnerabilidades npm.

Operación: separación preview/producción, automatizaciones y controles manuales.

# 3. Estado general de la solución

| Componente | Evidencia verificada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | Expo SDK 56.0.13, React Native 0.85.3, Expo Router 56.2.12. | Compatible |
| Base de datos | Proyecto Supabase activo y saludable; PostgreSQL 17; 21 migraciones registradas. | Operativo |
| Seguridad de tablas | 15 de 15 tablas públicas con RLS habilitado. | Favorable |
| Funciones | finalize-report, accept-invite y send-invitation activas. | Operativo con observaciones |
| Repositorio | main protegida; PR y check obligatorio; sin force-push ni borrado. | Favorable |
| Despliegue | Web beta, OTA Android preview y Edge Functions automatizadas desde main. | Favorable |
| Calidad | TypeScript OK; Expo Doctor 21/21; 13 vulnerabilidades moderadas, 0 altas/críticas. | Atención programada |

# 4. Protección de información corporativa y datos

## 4.1 Controles favorables

Las tablas expuestas cuentan con RLS, reduciendo el riesgo de acceso transversal no autorizado.

La aplicación utiliza una clave pública/anon en cliente; las claves privilegiadas se mantienen en funciones y secretos del servidor.

Las migraciones se versionan y no se ejecutan automáticamente contra producción; esto reduce cambios destructivos accidentales.

El código y los despliegues están trazados en GitHub; los cambios pasan por PR y validación automática.

Las marcas de fecha y hora de inicio/cierre se generan automáticamente, mejorando integridad y trazabilidad.

## 4.2 Riesgos prioritarios

RIESGO CRÍTICO finalize-report está publicada con verify_jwt=false, utiliza service_role y no se observó validación explícita del token, rol o propiedad del reporte antes de consultar y enviar información. Debe cerrarse antes de producción general.

El bucket evidencias es público y una política permite a cualquier usuario autenticado listar todos los archivos; puede exponer nombres, rutas o contenidos más allá de su región o reporte.

check_institutional_email es SECURITY DEFINER, está en public, puede ser ejecutada por anon/authenticated y no fija search_path.

La protección de contraseñas filtradas de Supabase Auth está deshabilitada.

El archivo .env está versionado. Actualmente contiene variables EXPO_PUBLIC, pero esta práctica aumenta el riesgo de incorporación futura de secretos y exige saneamiento del historial.

No se evidenció una política aprobada de retención, clasificación, eliminación segura o residencia de datos para evidencias y firmas.

# 5. Protección entre roles y segregación de funciones

| Rol | Alcance esperado | Controles observados | Riesgo residual |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditor | Crear y gestionar visitas propias/regionales. | Filtros por usuario/región; RLS; acceso administrativo bloqueado. | Validar con pruebas negativas automatizadas. |
| Administrador | Administrar catálogo, usuarios e información de su región. | Políticas regionales; no puede crear super_admin; controles en UI y RLS. | Revisar periódicamente privilegios y cuentas inactivas. |
| Super administrador | Acceso global y administración transversal. | Rol explícito; políticas diferenciadas; acceso global intencional. | Alto impacto si la cuenta se compromete; requiere MFA y doble control. |

Conclusión de roles: la segregación está bien diseñada en capas de interfaz y base de datos. Para elevarla a nivel productivo, deben añadirse pruebas automáticas que demuestren que cada rol no puede ejecutar acciones del nivel superior, incluso mediante llamadas directas a la API.

# 6. Gobierno de cambios, Expo y continuidad del servicio

main es estable y protegida: requiere Pull Request, validación actualizada, historial lineal y resolución de conversaciones.

Las ramas feature validan TypeScript, Expo y exportación web, pero no despliegan a Supabase ni publican APK.

Los cambios compatibles en main publican web beta y OTA Android en preview.

Los cambios nativos o de dependencias requieren una nueva APK; la OTA no debe usarse para modificar el contrato nativo.

Las Edge Functions se despliegan automáticamente solo desde main; db push y migraciones permanecen manuales.

No existe flujo Supabase -> GitHub ni sincronización automática de datos, evitando ciclos y escrituras cruzadas.

# 7. Análisis FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| RLS en todas las tablas públicas; roles y segmentación regional; PR obligatorio; despliegues trazables; flujo web/móvil compartido; firmas y evidencias digitales. | SSO/MFA corporativo; pruebas E2E y de RLS; observabilidad; tableros gerenciales; despliegues graduales; retención automatizada; analítica de hallazgos. |

| Debilidades | Amenazas |
| --- | --- |
| Función privilegiada sin autenticación explícita; bucket público; cinco avisos de Supabase; .env versionado; 13 vulnerabilidades moderadas; ausencia de DR probado y pruebas funcionales automatizadas. | Robo de credenciales; exposición de evidencias; abuso de endpoints; errores de configuración OTA; dependencia de terceros; pérdida de dispositivo; cambios regulatorios o de residencia de datos. |

# 8. Matriz de riesgos y plan de tratamiento

| ID | Riesgo | Prioridad | Tratamiento recomendado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | finalize-report con service_role y sin autenticación explícita. | P0 Crítica | Exigir JWT; validar usuario, rol y propiedad/región; limitar CORS; pruebas negativas. | TI + Seguridad |
| R-02 | Bucket evidencias público y listado amplio. | P0 Alta | Hacerlo privado; rutas por reporte; políticas de propietario/región; URLs firmadas y caducables. | TI + Auditoría |
| R-03 | SECURITY DEFINER público con search_path mutable. | P0 Alta | Fijar search_path; revocar EXECUTE a anon/authenticated o mover a esquema privado. | DBA / TI |
| R-04 | Contraseñas filtradas permitidas. | P1 Alta | Activar protección de contraseñas filtradas; definir longitud y MFA para administradores. | Seguridad |
| R-05 | .env versionado. | P1 Media | Retirar del índice; usar .env.example; revisar historial y rotar claves según política. | DevOps |
| R-06 | 13 vulnerabilidades npm moderadas. | P1 Media | Plan de actualización compatible con SDK 56; revisión mensual sin usar --force. | Desarrollo |
| R-07 | Continuidad no demostrada. | P1 Media | Definir RTO/RPO; respaldos; prueba documentada de restauración; contacto de contingencia. | TI + Continuidad |
| R-08 | Pruebas automatizadas limitadas. | P2 Media | Agregar pruebas de roles/RLS, flujo de visita, cierre, firma, offline y OTA. | QA + Desarrollo |
| R-09 | Producción aún no ensayada integralmente. | P2 Media | Simulacro de despliegue, rollback y soporte con usuarios piloto. | Auditoría + TI |

# 9. Criterios de salida a producción

ESTADO Piloto controlado habilitable. Salida general condicionada al cumplimiento de todos los criterios P0 y P1.

| Criterio | Condición de aceptación | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Seguridad crítica | R-01, R-02 y R-03 cerrados y revalidados por Supabase Advisor. | No cumple |
| Identidad | Contraseñas filtradas bloqueadas; MFA/doble control para cuentas privilegiadas. | Parcial |
| Continuidad | Respaldo y restauración probados; RTO/RPO aprobados. | No evidenciado |
| Calidad | Pruebas de roles, visita completa, cierre, evidencias, firma, web y APK. | Parcial |
| Operación | Mesa de ayuda, responsables, horarios, escalamiento y manual breve. | Pendiente de formalizar |
| Despliegue | Rollback OTA/web probado; versión APK productiva compatible. | Preview operativo |
| Gobierno | Propietario del dato, retención, privacidad y autorización gerencial. | Pendiente |

# 10. Hoja de ruta recomendada

## Fase 0 - Antes de producción general (0 a 10 días hábiles)

Cerrar R-01, R-02 y R-03; volver a ejecutar asesores de seguridad y documentar evidencia.

Activar protección de contraseñas filtradas y reforzar cuentas admin/super_admin.

Retirar .env del repositorio y aprobar manejo de secretos y variables públicas.

Definir respaldo, restauración, RTO/RPO y responsables de incidentes.

Ejecutar UAT con casos positivos y negativos por rol y región.

## Fase 1 - Salida controlada (primeros 30 días)

Liberar a un grupo reducido de auditores y regiones representativas.

Monitorear errores, tiempos, fallas de sincronización, OTA, correos y permisos.

Aplicar revisión diaria la primera semana y semanal durante el primer mes.

Mantener capacidad de rollback web/OTA y procedimiento alternativo de auditoría.

## Fase 2 - Estabilización (31 a 60 días)

Automatizar pruebas de roles/RLS y flujos críticos.

Implementar métricas de adopción, cumplimiento, tiempos y tasa de reenvío.

Actualizar dependencias moderadas y acciones GitHub obsoletas sin romper SDK 56.

Formalizar retención y eliminación segura de evidencias y firmas.

## Fase 3 - Escalamiento (61 a 90 días)

Evaluar SSO corporativo y MFA obligatorio para cuentas privilegiadas.

Incorporar monitoreo centralizado y alertas de seguridad/operación.

Extender módulos web bajo el mismo patrón de segregación, sin alterar APK salvo necesidad nativa.

Realizar prueba de penetración y revisión independiente de seguridad antes de expansión masiva.

# 11. Indicadores para seguimiento gerencial

| Indicador | Meta sugerida | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Auditorías finalizadas sin error | >= 98% | Semanal |
| Usuarios con privilegios revisados | 100% | Mensual |
| Incidentes de acceso indebido | 0 | Inmediata |
| Restauración probada | 100% de pruebas exitosas | Trimestral |
| Vulnerabilidades críticas/altas abiertas | 0 | Mensual |
| Tiempo de recuperación ante fallo | Según RTO aprobado | Por incidente |
| Adopción de auditorías digitales | >= 90% del universo piloto | Semanal |

# 12. Conclusión y decisión solicitada

La plataforma es viable y muestra una arquitectura razonable para apoyar la operación de Auditoría. Su principal fortaleza es la combinación de controles de acceso por rol/región, trazabilidad de cambios y automatización de despliegues. Sin embargo, los riesgos de exposición de evidencias y ejecución privilegiada impiden recomendar una liberación general inmediata sin remediación.

DECISIÓN SOLICITADA A GERENCIA Aprobar un piloto controlado en preview, asignar responsables para cerrar los riesgos P0/P1 en un máximo de 10 días hábiles y autorizar producción general únicamente con evidencia de remediación, prueba de restauración y aceptación de usuarios.

# Anexo A. Evidencia técnica revisada

GitHub: rama main protegida, Pull Request obligatorio, check Validar aplicación, historial lineal y force-push deshabilitado.

GitHub Actions: validación, web beta, OTA preview y Edge Functions activas; ejecuciones recientes exitosas.

Supabase: proyecto ACTIVE_HEALTHY; PostgreSQL 17; 21 migraciones; 15 tablas públicas con RLS.

Supabase Advisor: cinco advertencias de seguridad activas al 3 de julio de 2026.

Expo: SDK 56; TypeScript OK; Expo Doctor 21/21; OTA Android preview operativa con runtime 1.0.0.

Dependencias: 13 vulnerabilidades moderadas; 0 altas y 0 críticas en npm audit de producción.

Limitaciones: no se realizó pentest, revisión legal, prueba formal de restauración, inspección física de dispositivos ni validación de todos los usuarios finales.